Logboeken

Sibrand Staessens (gewerkte uren zijn vooral facultatief)
03/10/2008 (8u gewerkt)
- Opstellen van de probleemstelling.
- Indificatie van de systeemfuncties en de systeemattributen.
- Eerste Use Case afgewerkt.
14/10/2008 (7u30 gewerkt)
Alle Use Cases afgewerkt.
17/10/2008 (10u gewerkt)
- Alle SSDs gemaakt. Contracten opgesteld.
- Alles nog eens goed nagekeken voor de deadline.
18/10/2008
jpeg en document gemaakt om op te sturen.
24/10/2008 (6u gewerkt)
Colloboratie diagrammen voor volgendeSpeler en creatieVanEenSpeler gemaakt.
30/10/2008 (10u gewerkt)
- Alle colloboratiediagrammen afgewerkt.
- Domein model gestart. Design patterns besproken/voorgesteld.
07/11/2008 (7u45 gewerkt)
Aanpassing gemaakt aan de Use Cases, SSDs en contracten a.d.h.v. de feedback.
09/11/2008 (9u gewerkt)
- Aanpassing gemaakt aan de Use Cases, SSDs en contracten a.d.h.v. de feedback.
- Begin klassendiagram met design patterns.
14/11/2008 (9u gewerkt)
- Samenvoegen van de individueel gemaakte contracten.
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Design pattern ingevoegd. (Strategy)
- Collaboratiediagram volgendeSpeler en TafelOverzichtWijzigen aangemaakt.
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
14/11/2008 (4u gewerkt)
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Design patterns ingevoegd (Memento + Adaptor).
- Collaboratiediagram undo gemaakt.
- Collaboratiediagram redo aangepast.
- Collaboratiediagram plaatsPion, neemPionTerug en plaatsTegel gemaakt
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
15/11/2008 (4u gewerkt)
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Design patterns ingevoegd (Factory Method + AbstractFactory).
- Collaboratiediagram startApplicatie gemaakt.
- Collaboratiediagram creatieVanEenSpeler aangepast.
- Collaboratiediagram startApplicatie gemaakt.
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
19/11/2008 (6u gewerkt)
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Design patterns ingevoegd (Facade Controller).
- Collaboratiediagram creatieVanEenSpeler aangepast.
- Collaboratiediagram startApplicatie gemaakt.
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
 20/11/2008 (10u gewerkt)
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Collaboratiediagram Laden en Opslaan gemaakt.
- Collaboratiediagram SpelerVerwijderen gemaakt.
- Collaboratiediagram startApplicatie gemaakt.
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
21/11/2008 (8u gewerkt)
- Verder uitwerken van het klassendiagram.
- Collaboratiediagram VeranderOpties en Help gemaakt.
- Andere collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
26/11/2008 (3u gewerkt)
- Begonnen aan de Unit Tests in Junit.
- Klassendiagram bijgewerkt na enkele opmerkingen.
27/11/2008 (4u gewerkt)
Unit Tests afwerken (Help, HelpVerwerker, Optie, OptieVerwerker, AI, Easy, Hard)
28/11/2008 (4u gewerkt)
- Unit Test afwerken (Help, HelpVerwerker, Optie, OptieVerwerker, AI, Easy, Hard)
- Klassendiagram bijwerken.
- Collaboratiediagrammen waar nodig aangepast.
- Design Patterns in een document uitgelegd.
5/11/2008 (5u gewerkt)
Begonnen aan implementatie.
8/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (Speler, SpelerVerwerker, AI, Easy, Hard, Strategy)
8/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (Applicatie, SpelerFactory + updates aan de andere klassen)
10/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (Optie + OptieVerwerker + Goptie + QTOptie)
11/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (Help + HelpVerwerker + HelpItem + HelpParser)
12/11/2008 (5u gewerkt)
Implementatie (Ghelp + QTHelp, andere klassen geupdatet)
14/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (QTKlassen van anderen bestudeerd)
18/11/2008 (6u gewerkt)
- Implementatie (klassen gerefactored)
- Presentatietje ineengestoken
19/11/2008 (3u gewerkt)
Implementatie (klassen gerefactored)
22/11/2008 (5u gewerkt)
Implementatie (Tegelplaatsing + Pionplaatsing debuggen)
23/11/2008 (4u gewerkt)
Implementatie (Tegelplaatsing + Pionplaatsing debuggen)
28/11/2008 (5u gewerkt)
Implementatie (QT-klassen gerefactored)
03/01/2009 (2u gewerkt)
Eindverslag wat bijgewerkt.
05/01/2009 (5u gewerkt)
Implementatie (debugging + refactoring)
06/01/2009 (5u gewerkt)
- Eindverslag wat bijgewerkt.
- Debugging + refactoring
07/01/2009 (3u gewerkt)
- Eindverslag afgewerkt.
- Executable gemaakt.